NIPA지역SW융합사업

문서번호 : 주관기업에 따름

개정번호 : REV.A

㈜기업명을 입력하세요

2016~2017년 지역SW융합제품상용화과제(2차년도)

제품명

품질관리(테스트)계획서

회사(기관, 단체) 로고 삽입하세요

제품명 품질관리(테스트)계획서 문서번호 : 주관기업에 따름 개정번호 : REV.A

<개정이력>

| REV.B | 2016.00.00 | 내용수정 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REV.A | 2016.00.00 | 최초작성 | 이철수 | 박철수 | 김철수 |
| 개정번호 | 일자 | 개정사유 | 작성 | 검토 | 승인 |

- 목    차 -

1	개요	5

1.1	문서목적	5

1.2	문서근거	5

1.3	문서요약	5

1.4	문서범위	6

1.5	참고자료	6

1.6	용어	7

2	품질관리(테스트) 개요	8

2.1	과제 정보(기업 작성)	8

2.2	품질관리(테스트) 목적(기업 작성)	8

2.3	품질관리(테스트) 대상과 범위(기업 작성)	9

2.3.1	테스트 대상	9

2.3.1	테스트 범위	9

2.4	품질관리(테스트) 목표(기업 작성)	10

3	총괄 테스트 리스크 관리	12

3.1	제품 (품질) 리스크(Product Risks)	12

3.2	프로젝트 리스크(Project Risks) 기업작성	12

4	제품 테스트 전략	14

4.1	리스크 기반 테스트 전략	14

4.2	테스트 단계별 목적과 범위(기업 작성)	16

4.3	테스트 일시 중지와 재개 기준(기업 작성)	16

4.4	테스트 환경(기업 작성)	17

4.5	테스트 도구	18

5	테스트 수명주기	20

5.1	테스트 프로세스	20

5.2	결함관리 프로세스	20

5.2.1	결함 관리	20

5.2.2	결함 용어	22

6	품질관리(테스트) 산출물	24

6.1	산출물	24

6.2	형상관리	24

7	품질관리(테스트) 조직(기업작성)	26

7.1	조직	26

7.2	역할 및 업무	27

8	품질관리(테스트) 일정	29

8.1	테스트 일정	29

8.2	자원 투입 계획	30

9	교육	31

10	별첨	32

개요

문서목적

<작성가이드>

본 문서의 목적을 기록한다. 주관기업에 본 문서 배포 시 주관기업의 상황에 맞게 목차와 내용 수정이 가능하다.

<Sample>

(총괄) 테스트계획서의 목적은 아래와 같다.

- 품질 목표를 달성하는데 필요한 이해관계자와 원활한 의사소통을 하는데 있음

- 테스트 전략을 수립해 테스트 전략을 기초로 단위테스트부터~시스템테스트까지 각 테스트 단계를 전체적으로 계획, 모니터링, 통제해서 품질 목표 달성을 위한 테스트 활동을 기술함(테스트 단계별 테스트 계획서는 별도 작성함)

- 사업계획서 등에 명시한 품질, 테스트 관련 요구사항의 충족 여부를 확인

문서근거

<작성가이드>

본 문서 작성 시, 근거 문서를 기록한다. 즉 본 문서가 명시된(언급된) 출처를 기록한다.

<Sample>

본 문서의 작성 근거는 아래와 같다.

| 근거 | 내용 |
| --- | --- |
| 사업계획서 2장 | 8. 품질보증 |
|  | 9. 교육 |
|  | 10.검증방법 |
| 프로젝트계획서 | 4. 품질관리 |
|  | 5. 테스트 계획 |

문서요약

<작성가이드>

본 문서를 요약한다. 각 챕터(장) 별 핵심을 요약해서 기록한다.

<Sample>

본 문서를 요약하면 아래와 같다.

| 번호(장) | 내용 |
| --- | --- |
| 1 개요 | 본 문서 목적, 문서 근거, 문서 요약 |
| 2 테스트 목적과 목표 | 테스트 목적과 목표 |
| 3 테스트 전략 | 테스트 우선순위 선별, 우선순위 차별화 전략 |
| 4 |  |
| 5 |  |

문서범위

<작성가이드>

본 문서에서 다루지 않는 사항을 기록한다.

<Sample>

- 본 문서는 1개년도(2014년도) 개발 범위가 대상이다.

- 본 문서는 총괄 테스트 전략과 총괄 테스트 계획을 기술하고, 각 테스트 단계에서 수행할 상세 테스트 활동은 기술하지 않는다.

- 본 문서에서 다루지 않는 테스트 단계별 세부 일정, 테스트 범위, 테스트 환경 등은 해당 테스트 단계별 계획서(예, 단위테스트 계획서)를 참조한다.

- 본 문서에서 언급하지 않은 사항은 이해관계자와 협의한 결과에 따른다.

<그림 1.1> 캡션 스타일은 이와 같다

<표 1.1> 캡션 스타일은 이와 같다

참고자료

<작성가이드>

본 문서 작성 시, 참고한 관련 자료 이름을 기록한다. 국제 표준 등이 있으면 언급해 문서의 신뢰도를 높인다.

<Sample>

- 사업계획서

- 프로젝트계획서

- ISO/IEC 25010:2011 : 시스템 및 소프트웨어 공학 – 시스템 및 소프트웨어 품질 요구사항 및 평가(SQuaRE) – 시스템 및 소프트웨어 품질 모델

용어

<작성가이드>

본 문서에서 사용한 주요 용어를 설명한다. 이해관계자가 용어 해석이 달라 소통 오류가 생길 수 있는 용어를 중심으로 자세한 설명을 기록한다.

<Sample>

- 테스팅(Testing) : 테스트 대상의 결함 발견, 개발자가 결함을 신속히 수정할 수 있도록 지원, 품질을 확인

- 테스트케이스(TestCase) : 특별한 목표나 테스트 상황을 테스트하고자 작성한 입력 값, 실행 사전조건, 예상 결과, 실행 사후 조건 등의 집합

- 리그레션 테스팅(Regression testing) : 결함을 수정하는 과정에서 야기됐거나 발견되지 않았던 또 다른 결함을 발견을 목적으로 하는 테스팅

품질관리(테스트) 개요

과제 정보(기업 작성)

<작성 가이드>

테스트 대상 과제 명과 과제 개요를 간단하게 기술한다.

<Sample>

| 구분 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 지역명 | 경북 대구 |  |
| 과제명 | 모바일 기반 축제용 플랫폼 |  |
| 과제 구분 | 2013 SW융합기술고도화(기반/응용상용화) (or 2014 지역SW융합제품 상용화) |  |
| 과제 개요 | u-러닝 기반의 스마트 증강현실 아카이브시스템을 효과적으로 지원하는 시스템의 개발과 제품화 |  |
| 주관기관 |  |  |
| 참여기관 |  |  |

품질관리(테스트) 목적(기업 작성)

<작성 가이드>

품질관리(테스트) 목적을 식별(요구사항 검증, 특성 별 품질 평가, 비즈니스 목적에 부합 여부 검증 등)하고 이를 기술한다.

<Sample 1>

- 최종 사용자가 결함을 발견할 가능성 최소화

- 제품 출시 이후 발견된 결함으로 인한 비즈니스 손실 최소화

- 과제 범위의 모든 요구사항의 기능 검증

- 광파표지의 실시간 위치/상태 정보 확인을 통해 광파표지 이상 여부 검증

- 광파표지 정보의 정상적 조회 및 권한 설정의 정확성 검증

- 광파표지 위치/상태의 과거 이력 정보를 가공하여 적절한 통계 정보를 제공하는지 검증

- 개발 과정에서 유입된 결함을 제거하여 품질을 보증

<Sample 2>

(서술형) 개발되는 프로그램의 품질과 신뢰성을 높이기 위해 정해진 절차와 방법에 따라 여러 단계의 검증을 거쳐 xxxx(시스템 또는 제품명)을 구축하기 위함

<Sample 3> 테스트 목적을 테스트 단계(레벨) 별로 분리해서 제시하는 경우

| 테스트 단계(레벨) | 설명 |
| --- | --- |
| 단위 테스트 | 테스트 가능한 (최소)단위로 분리된 소프트웨어 (모듈, 프로그램, 객체, 클래스 등)에서 결함을 찾고 그 기능을 확인한다. |
| 통합 테스트 | - 모듈(컴포넌트)간의 인터페이스를 테스트하고 상호 연동하는 동작을 확인한다. - 단위 테스트 단계에서 발견하지 못한 결함을 추가적으로 발견하고, 결함이나 패치로 인한 수정 이후 변경의 결과로 영향을 미칠만한 부분을 확인 테스트(리그레션 테스트)한다. |
| 시스템 테스트 | 실 사용 환경과 최대한 유사한 환경에서 시스템 관련 고객의 요구사항이 만족하는지 테스트한다. |

품질관리(테스트) 대상과 범위(기업 작성)

테스트 대상

<작성 가이드>

테스트 대상을 소개한다. 가급적 표, 그림 등을 이용해 테스트 대상의 기능, 모듈, 시스템, 아키텍처 등을 정의한다.

<Sample>

| 구분 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 제품명 | OOOO |  |
| 버전 | v2.0 |  |
| 실행환경 | 윈도우 7/8, IE 10, 크롬 | 모바일은 제외 |
| 제품정보(설명) | - 원격관리시스템 - 이전 버전 업데이트 |  |

<그림 2.1> 시스템 개요도 또는 기능도

    - 테스트 범위

<작성 가이드>

테스트 범위를 식별하고 그림과 기능 목록 등으로 기술한다.

테스트 범위를 기능 단위로 분류해 범위를 선정할 수 있다. 본 예시에서 테스트 범위는 기능으로 구분했다.

<Sample 1>

테스트 대상 제품은 XXX며 테스트 범위는 다음과 같다.

• KUC Mux 연결 관리 기능

• 이모티콘 기능

• 대화 채널 관리 기능

<그림 2.1> 시스템 개요도 또는 기능도

<Sample 2>

가. 주요 점검대상

주요 점검 대상(예, 기능, 비기능)을 기술한다.

나. 제외 대상

- 각 모듈의 동적/비기능 테스트 시 기능의 정상동작 여부는 무시한다.

- 개발 이터레이션(Iteration) 2단계 개발 범위는 제외한다.

<그림 2.1> 시스템 개요도 또는 기능도

품질관리(테스트) 목표(기업 작성)

<작성 가이드 1>

과제 추진기관, 제품 수요처 등과 협의해 품질 목표를 수립한다. 품질 목표 수립 시 과제의 사업수행계획서를 검토해 과제의 타당성 및 과제 범위를 분석하고, 소프트웨어 품질 특성 모델인 ISO/IEC 25010을 기반으로 과제의 특성과 범위에 맞는 품질 목표를 수립한다.  수립한 품질 목표는 과제 최종 품질점검 시 만족여부를 검증한다.

<Sample>

중간품질목표

| No. | 품질 특성 | 평가 항목 | 목표 값 | 평가 기준 (적합 기준) | 평가 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 적합성 | 기능 구현 완전성 | 100% | 테스트 범위을 대상으로 작성한 TC에 대해 최종 시험 시 실패한 TC가 없어야 함 | 실패한 TC / 기능 전체 TC |
| 2 | 정확성 | 기대 정확도 | 100% | 전체 기능을 대상으로 작성한 TC에 대해 최종 시험 시 모든 TC를 성공해야 함 | 성공한 TC / 기능 전체 기능 |

최종품질목표

| No. | 품질 특성 | 평가 항목 | 목표 값 | 평가 기준 (적합 기준) | 평가 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 적합성 | 기능 구현 완전성 | 100% | 테스트 범위을 대상으로 작성한 TC에 대해 최종 시험 시 실패한 TC가 없어야 함 | 실패한 TC / 기능 전체 TC |
| 2 | 정확성 | 기대 정확도 | 100% | 전체 기능을 대상으로 작성한 TC에 대해 최종 시험 시 모든 TC를 성공해야 함 | 성공한 TC / 기능 전체 기능 |
| 3 |  | 정밀도 | 100% | 계산을 수행하는 TC에 대해 최종 시험 시 모든 TC를 성공해야 함 | 실패한 TC / 계산 전체 TC |
| 4 | 신뢰성 | 잔존 결함률 | 심각도 낮은 결함 20% 이하 | 개발 종료 시, 개발 기간 동안 발견된 결함 중 심각도가 낮은 결함은 전체 결함 대비 20% 이하, 심각도가 높은 결함은 모두 수정 | 전체 결함 / 전체 TC |
| 5 | 효율성 | 응답시간 적합률 | 80% 이상 | 시스템은 동시접속자 1,000명에서 페이지 로딩 시간이 3초 이하 | 협의 기준에 따라 5회 수행 후 평균으로 계산 |

리스크 관리

<Sample>

총괄테스트에서 리스크 관리의 목적은 리스크를 파악해 리스크를 완화하는 방안을 미리 세워 리스크 발생시 리스크로 받는 영향을 최소화하는 것이다. 리스크는 발생 가능성(Likelihood)과 영향도(Impact)로 표현한다. 리스크 관리는 테스트 프로젝트 리스크와 제품 품질 리스크 두 가지로 나눈다.

제품 (품질) 리스크(Product Risks)

<작성 가이드>

제품 품질 리스크 관리의 목적은 제품 품질 관련 리스크에 대처하고 리스크를 줄이는데 있다. 리스크에 대처하고 리스크를 줄이려면 제품 테스트 전략을 수립해야 한다. 자세한 제품 테스트 전략은 ‘4 제품 테스트 전략’을 참조한다.

프로젝트 리스크(Project Risks) 기업작성

<작성 가이드>

품질관리(테스트) 활동에 영향을 줄 수 있는 프로젝트(과제) 리스크를 식별하고 기술한다. 프로젝트 리스크는 PM (프로젝트 매니저-과제 총 책임자)이 주로 관리하는 항목이자만 과제 진행 중 특히 테스팅에 영향을 주는 리스크를 식별하고 이를 관리한다. 품질관리(테스트) 인력 및 일정 제한 또는 개발 요구사항의 불충분한 내용 등 정상적인 프로젝트 진행에 지장을 초래할 수 있는 리스크에 대응한다.

<Sample>

| 과제 리스크 | 가능성 | 영향도 | 우선순위 | 완화 전략이나 대처 방안 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 통합 테스트 환경 준비 지연 | 상 | 상 | 상 | 테스트 환경 준비에 대한 중요성을 강조하고, 담당자를 미리 선정해 테스트 환경 준비에 차질이 없도록 모니터링함 |
| 테스트 실행 중 테스트 환경 오류 | 상 | 상 | 상 | - 가상 데이터 호출에 결함이 발생하면 해당 개발 담당자는 결함 수정 전 반드시 먼저 시스템을 체크함 |
| 테스트 담당자의 업무지식이 약함 | 상 | 중 | 중 | - 테스트 담당자는 요구사항 명세서, 설계 명세서 등 관련 문서를 검토해 업무 이해도를 높임 - 경험이 적은 테스트 담당자가 작성한 테스트설계 문서는 테스트 리더가 반드시 검토함 - 테스트 대상은 일반적인 제품과는 달리 항로 표지 시스템이라는 특수한 업무로서 해당 업무의 지식이 없이는 테스트를 수행하는데 제약사항이 따름. 따라서 테스터는 개발담당자나 팀장한테 1일 이상의 도메인 교육을 받음 |

제품 테스트 전략

<Sample>

테스트 전략에서 테스트 단계(level), 유형(종류), 인력 배치, 테스트 도구 사용, 테스트 절차, 테스트 설계 방법 등 테스트에 필요한 각 요소에 대한 접근법을 타당한 근거에 따라 결정한다. 테스트 전략을 먼저 수립하고 이를 바탕으로 테스트 단계별 테스트 전략을 세운다. 테스트 전략을 수립하는 이유는 아래와 같다.

- 테스트의 범위 및 테스트 우선순위를 정해, 테스팅을 시작하는 시점을 결정

- 더 깊이있게 테스트할 부분을 결정

- 의도하지 않은 결과를 야기하는 리스크를 줄이거나 의도하지 않은 결과로 야기하는 품질 영향과 손실을 줄임

- 테스팅 깊이와 수준(depth)을 결정

본 과제에서 총괄 테스트 전략은 리스크 기반 테스팅 전략을 적용한다.

리스크 기반 테스트 전략

<작성 가이드>

각 테스트 단계(유형)의 리스크 영역 별 테스트 전략 요소를 정의하고 기술한다. 테스트 전략 요소는 종료조건, 테스트 설계 기법, 수행 인력, 리그레션 등이 있다. 테스트 설계 기법은 테스트 유형별 테스트 목적을 고려해 결정한다. 예를 들어 단위 테스트 단계의 테스트 대상과 목적이 단위 프로그램의 구조 검증이라면 단위 테스트 설계 기법은 프로그램 구조를 검증할 수 있는 구조기반 테스트 설계 기법 (제어 흐름, 기본 경로 등)을 적용한다. 필요시 구조기반이 아닌 명세기반 기법도 적용할 수 있다.

‘리스크기반테스트전략가이드’, ‘리스크분석서’를 참조해 STA테스팅컨설팅 담당자의 가이드를 받아 진행한다.

<Sample>

| 리스크 영역 | 테스트 전략 요소 | 테스트 단계 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 단위 테스트 | 통합 테스트 | 시스템 테스트 |
| STA | 종료조건 | - 모든 TC수행 - 결함제거율 100% | - 모든 TC수행 - 결함제거율 100% | - 모든 TC수행 - 결함제거율 100% |
|  | 설계 기법 | - 단위 테스트 도구 활용 - 구문 테스팅 | - 경계값 분석 & 동등분할 - 제어 흐름 테스트(depth level 2) - 상태전이 테스팅 - 체크리스트 | - 동적 테스트 도구 활용 |
|  | 수행인력 | - 담당 개발자 | - 담당 개발자 | - 품질관리 담당, 고객 품질관리 담당 |
|  | 리그레션 | - 전체 리그레션 테스팅 | - 전체 리그레션 테스팅 | - 전체 리그레션 테스팅 |
| ITA(Biz, Tech) | 종료조건 | - 모든 TC수행 - 구문 커버리지 - 결함 제거율 80% | - 모든 TC수행 - 결함 제거율 80% | - 모든 TC수행 - 결함 제거율 80% |
|  | 설계 기법 | - 단위 테스트 도구 활용 - 구문 테스팅 | - 경계값 분석 & 동등분할 - 제어 흐름 테스트(depth level1) - 에러추정 | - 동적 테스트 도구 활용 |
|  | 수행인력 | - 담당 개발자 | 담당 개발자 | - 품질관리 담당, 고객 품질관리 담당 |
|  | 리그레션 | - 리그레션 테스팅 | - 리그레션 테스팅 | - 리그레션 테스팅 |
| FTA | 종료조건 | - 모든 TC 수행 완료 - 결함 심각도 ‘보통’ 이상 모두 수정 | - 모든 TC 수행 완료 - 결함 심각도 ‘보통’ 이상 모두 수정 | - 모든 TC 수행 완료 - 결함 심각도 ‘보통’ 이상 모두 수정 |
|  | 설계 기법 | - 단위 테스트 도구 활용 - 구문 테스팅 | - 경계값 분석 & 동등분할 | - 동적 테스트 도구 활용 |
|  | 수행인력 | - 담당 개발자 | - 담당 개발자 | - 품질관리 담당, 고객 품질관리 담당 |
|  | 리그레션 | - 수행안함 | - 수행안함 | - 수행안함 |

테스트 단계별 목적과 범위(기업 작성)

<작성 가이드>

테스팅 활동 매트릭스를 참조해 테스팅 활동을 수행하는 조직의 테스트 단계를 기술한다.

<Sample>

테스트 단계는 다음과 같다.

| 구분 | 목적 | 주요 테스트 범위 | 수행 주체 |
| --- | --- | --- | --- |
| 단위 테스트 | 테스트 가능한 (최소)단위로 분리된 소프트웨어 (모듈, 프로그램, 객체, 클래스 등) 에서 결함을 찾고 그 기능을 확인 | - 정적분석 - 화면 단위 기능 테스트(모듈 내 입력값에 따른 출력값 동작 확인) | 개발팀 |
| 통합 테스트 | 모듈(컴포넌트)간의 인터페이스를 테스트한다. 상호 연동하는 동작을 확인 | - 단위 간 의존선이 있는 기능간 통합 테스트 - 단위 간 호환성과 통합 모듈로서 기능 테스트 | 개발팀 |
| 시스템 테스트 | 실 사용 환경과 최대한 유사한 환경에서 시스템 관련 고객의 요구사항이 만족하는지 테스트 | - 실환경에서 기능/비기능테스트 - 정상/비정상(Positive/Negative) 테스트와 예외사항(Exceptional) 테스트 - 개발 대상의 품질목표 달성여부 검증 - 사용자 환경에서 나오는 다양한 시나리오 예외사항 테스트 - 실제 발생 데이터를 기반으로 테스트 | 개발팀 |

테스트 일시 중지와 재개 기준(기업 작성)

<작성 가이드>

테스트 단계(유형)별 테스트 시작과 종료 조건을 정의하고 기술한다. 그리고 테스트 수행 도중 테스트를 일시 중지와 중단된 테스트를 재개하는 기준도 기술한다. 이는 테스트 유형 별 테스트 제어를 위한 가장 기본적인 조건이며 조직과 과제의 특성을 고려해 다양한 테스트 시작, 종료 조건과 중단, 재개 기준을 정의할 수 있다.

<Sample 1>

| 단계 | 시작 조건 | 종료 조건 | 일시 중지/재개 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 단위 테스트 | - 코딩 완료 | - 리스크 기반 테스트 전략의 종료 조건과 같음 | •없음 |
| 통합 테스트 | - 단위 테스트 결함 수정 완료 - 통합 테스트 시나리오 작성 완료 | - 리스크 기반 테스트 전략의 종료 조건과 같음 | - 통합 테스트 시나리오 결함 발견율이 50%를 넘으면 테스트 중단 - 테스트 중단 원인 해결 후 테스트 재개 |
| 시스템 테스트 | - 통합 테스트 결함 수정 완료 - 시스템 테스트 시나리오 작성 완료 | - 리스크 기반 테스트 전략의 종료 조건과 같음 | - 기능 또는 성능 상의 결함이 발견됐고 원인을 즉시 알 수 없는 경우 중단 - 테스트 중단 원인 해결 후 테스트 재개 |

<Sample 2>

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 일시중지기준 | - 운영체제, 기타 결함으로 정상적으로 프로그램 설치와 운영이 불가능 - 주요 기능 동작의 치명적인 결함으로 테스트 진행이 불가능한 경우 - 테스트 대상의 완성도 부족으로 주요 기능 테스트 진행이 불가능한 경우 - 테스트 환경 구성 미비와 장비 고장으로 정상적인 테스트 진행이 어려움 |
| 재개기준 | - 테스트가 일시 중지된 원인을 해결한 후 대비책을 마련한다. 테스트를 정상적으로 진행할 수 있는지 확인하고 재개한다. - 단시간에 재개가 어려울 시 이해관계자와 협의 후 진행한다. |

테스트 환경(기업 작성)

<작성 가이드>

테스트 유형 별 테스트 환경과 테스트 데이터를 식별하고 이를 기술한다.

<Sample>

| 테스트 단계 | 환경 및 데이터 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- |
| 단위 테스트 | 테스트 데이터 사용 | - 테스트 데이터(신규 가입 가능 사용자 정보 10건 이상) DB에 적재되는 데이터 유효성은 단위 테스트 레벨에서 검증하지 않는다. - DB 데이터 제어 시 사용하는 저장 프로시저는 테스트에서 제외한다. - DB에 적재되는 데이터나 패킷 프로토콜의 규격에 필요한 데이터는 테스트 데이터로 하되 최대한 실 환경에 맞는 데이터로 생성시킨다. |
| 통합 테스트 | 테스트 시료 | - 테스트 환경(사용자 저작용 PC 2대, 테블릿 PC 2대) - 클라이언트 어플리케이션은 2개 이상 3개 이하로 테스트를 하되 각 클라이언트는 같은 장비를 공유하지 못한다. - 상태 동기화 기능은 별도의 장비가 필요하기 때문에 테스트 드라이버(Driver)를 작성한다. |
| 시스템 테스트 | - 테스트 서버 - 테스트 데이터 사용 | 테스트 데이터(동시에 서버로 업로드할 사용자 저작 데이터 100건 이상) |

테스트 도구

<작성 가이드>

테스트 자동화 도구 등 테스트 관련 도구를 식별하고 설명한다.

<Sample>

| 도구 명 | 사용 용도 | 설치 정보 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 레드마인 (Redmine) | - 과제 진척/일정/이슈/문서 관리 - 테스트 관리(테스트 케이스, 결함 관리) | TMS Server | 과제관리 |
| Source Monitor | 사이클로메틱 복잡도 확인 LOC 분석 | http://www.sourcemonitor.com | 단위테스트 |
| SPARROW | 정적분석도구 | 품질역량센터 | 단위테스트 |
| All Pairs | 테스트시나리오(테스트케이스) 설계 | www.satisfice.com | ... |
| ... | ... | ... | ... |

테스트 수명주기

테스트 프로세스

<작성 가이드>

테스트 프로세스, 결함관리 프로세스를 기록한다.

<Sample>

테스트 프로세스(Pocess)는 테스트 수명주기를 구성하는 각 테스트 프로세스다. 즉 ‘테스트계획 프로세스’ -> ‘테스트 분석과 설계 프로세스’ -> ‘테스트 수행 프로세스’ -> ‘테스트 종료조건 평가와 결함리포팅 프로세스’ -> ‘테스트종료 프로세스를 말한다. 단계별 테스트(예, 단위테스트)마다 아래 테스트 프로세스를 따르고, 프로세스 하나가(예, 테스트계획) 종료될 때마다 최종 확인 작업을 거친 후 다음 프로세스(예, 테스트 분석과 설계)로 진행 여부를 결정한다. 이를 위해서 각 프로세스는 시작과 종료기준, 테스팅 활동, 테스트 활동에 따른 관련 산출물을 미리 정의한다. 예를 들어 ‘테스트 계획’에서 수행할 테스팅 활동과 그 활동에 따른 산출물을 정의한다.

테스트 계획

테스트 분석과 설계

테스트 실행

종료조건평가와

리포팅

테스트 종료

결함관리 프로세스

결함 관리

<작성 가이드>

결함이 발생하면 결함을 등록하고 분류해 결함의 영향력을 식별하는 활동이 포함돼야 한다. 결함관리는 테스트 수행 중에 발견한 결함을 인지하고 조사해서 처리하는데 목적이 있다. 즉 결함의 재발생을 예방하고 비슷한 결함 발견 시 처리 시간을 줄이는 활동이다. 결함관리를 지원하는 결함 관리 도구를 사용하면 전체 결함을 데이터베이스로 관리할 수 있어 편리하고 결함 상태를 추적하는데 매우 용이하다. 또 결함 수정과 재테스트를 제어할 수 있고 리포팅 기능도 제공한다.

결함관리가 테스트 단계별로 다르면(예, 단위테스트 CI 환경) 단계별 결함관리 프로세스를 작성한다.

<Sample>

결함관리 도구는 레드마인을 사용하고 레드마인에서 정의한 결함관리 프로세스는 아래와 같다.

| 상태(한글) | 상태(영문) | 설명 | 상태 변경자 | 상세 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 신규 | New | 결함등록 | 테스터 | 테스터가 최초 결함 등록 (심각도, 우선순위 등록) |
| 확인 중 | In Progress | - | 개발자 | 개발자에게 결함 할당 |
| 의견 | Feedback | - | 개발자 | 테스터가 등록한 결함이 결함이 아니거나 등록한 결함의 추가 정보가 필요함 |
| 해결함 | Resolved | 결함해결 | 개발자 | 개발자가 결함을 수정함 |
| 완료 | Closed | 결함종료 | 테스터 | 테스터가 결함을 종료함 |
| 결함재오픈 | Reopen | 결함재등록 | 테스터 | 어떤 이유로 문제가 다시 발생해서 해당 결함을 다시 등록 |

결함 용어

가. 테스트시나리오(테스트케이스) 성공(Pass)/실패(Fail)

| 구분 | 설명 |
| --- | --- |
| Pass | 테스트시나리오(테스트케이스) 수행시 실제결과와 기대되는 결과(테스트베이시스(예, 요구사항정의서))와 일치 |
| Fail | 테스트시나리오(테스트케이스) 수행시 실제결과와 기대되는 결과(테스트베이시스(예, 요구사항정의서))와 불일치 |
| NA(Not Applicable) | •선행 기능 결함, 기능 미구현, 테스트 환경 미비 등으로 테스트하지 못함 •NA는 Fail과 같아서 결함 등록 시 ‘Major’로 분류 |
| NT(Not Tested) | •테스트 범위에서 제외 예) 테스트시나리오(테스트케이스) 중복과 오기, 어떤 테스트시나리오를 수행하는데 준비시간, 장비, 외부 연동 기능 등 주변에 끼치는 범위가 너무 큰 경우 •결함율에서 제외하고 이해관계자와 협의 필요 |

나. 결함심각도

| 구분 | 설명 |  |
| --- | --- | --- |
| Critical (치명) | 즉시 수정해야 할 중대 결함 | 예시 |
|  | - 기능 작동 불가 - 시스템 정상작동 불가능 - 데이터손실이나 훼손 - 보안에 치명적 결함 - 사용자의 안전을 보장하지 못함(신체, 재산 피해) - 주요 기능이 요구사항대로 작동하지 못함 - 결함 발생시, 사용자 대응 방법 부재 | 시스템 다운 / 재부팅 블루스크린(Bluescreen), 전원 ON 불가, 자동 리셋(Reset) |
| Major (심각) | 정상적인 기능을 다하지 못해 빨리 수정해야 함 | 예시 |
|  | - 작동은 하지만 부분적 작동 - 결함 발생 시 정상동작을 위한 사용자 대응 방법과 대책이 어렵거나 미비 - 문제를 해결하지 못하면 더 이상 정상 작업 수행 불가 - 시스템 응답시간이 오래 걸리거나 메모리의 손실을 가져와 정상적인 수행 불가 | 시간 반응이 오래 걸리고, 메모리 점유율이 높아 정상 작동이라고 볼 수 없고 불편 |
| Minor (단순) | 기능이 일부 미작동되지만 크게 문제되지 않음 | 예시 |
|  | - UI 표준 미준수 - UI가 혼돈을 가져와 오작동 유발 - 메시지가 정확하게 표현되지 않음 - 일시적인 기능의 문제가 보이지만 다른 부분에 부정적인 영향을 미치지 않음 - 사용자/운영자 매뉴얼을 적절하게 작성하지 않음(문서 상의 결함) | 포맷하시겠습니까? X:확인버튼, 취소버튼 O:취소버튼, 확인버튼 오탈자, 화면 찌그러짐, 의미 불명확으로 오해의 소지 발생 가능성 |

다. 결함수정 우선순위

| 구분 | 설명 |
| --- | --- |
| 높음 | 즉시 수정해야 함. 이 결함으로 다른 기능의 정상 동작까지 막음 |
| 중간 | 해당 테스트 차수에서 수정해야 함 |
| 낮음 | 다음 테스트 차수까지 수정해야 함 |

산출물과 보고

산출물

<작성 가이드>

본 과제에서 작성할 테스트(개발) 관련 산출물을 기록하고 작성 담당자와 역할을 기술한다.

<Sample>

| 단계 | 주요 활동 | 산출물 | 작성자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 개발 | 요구사항정의 | 요구사항정의서 | 담당자 |
|  | 요구사항추적 | 요구사항추적표 | 담당자 |
|  | ... | ... | ... |
| 단위 테스트 | 테스트 계획 | 품질관리(테스트) 계획서 | PM 최계획 |
|  | 테스트 설계 기법 교육 | 설계 기법 교육 교재 | STA 나성주 |
|  | 분석 / 설계 | 단위 테스트 케이스 | AA 최설계 |
|  | 테스트 실행 | 테스트 실행 결과 | 개발 허작성 |
|  | 종료 | 단위 테스트 결과서 | 개발 허작성 |
| 통합 테스트 | 테스트 계획 | 품질관리(테스트) 계획서 | PM 최계획 |
|  | 분석 / 설계 | 통합 테스트 시나리오 | AA 최설계 |
|  | 테스트 실행 | 테스트 실행 결과서 | 개발 허작성 |
|  | 종료 | 통합 테스트 결과서 | 개발 허작성 |
| 시스템 테스트 | 테스트 계획 | 품질관리(테스트) 계획서 | PM 최계획 |
|  | 분석 / 설계 | 시스템 테스트 시나리오 | STA 이현구 |
|  | 테스트 실행 | 테스트 실행 결과서 | STA 이현구 |
|  | 종료 | 시스템 테스트 결과서 | STA 이현구 |
| 품질관리 (테스트) | 품질관리(테스트) 계획 | 품질관리(테스트) 계획서 | AA 최설계 |
|  | 과제 테스트 종료 | 과제 테스트 결과서 | STA 나성주 |

형상관리

<작성 가이드>

여기서 형상관리는 테스트 관련 산출물의 형상관리에 한정한다.

<Sample>

형상관리 목적은 테스트 요구사항 관리부터 종료에 이르기까지 작업결과와 이와 관련된 활동과 책임과 역할과 절차를 따르고, 무분별한 변경 내용을 통제해 무결성 확보, 무형의 손실을 최소화하는데 있다. 테스트 관련 산출물의 형상관리 도구는 ‘레드마인’ 을 이용한다.

보고

<작성 가이드>

테스트매니저(테스트 리더)는 정해진 활동 기간에 테스트 목표, 테스트 진척 사항, 테스트 결과를 취합해 상위관리자에게 보고한다. 이때 보고 절차, 보고 시기 등을 정의한다.

<Sample>

| 보고 유형 |  | 주요 내용 | 보고주기 | 보고자 | 보고대상 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 정기 보고 | 단계별 테스트결과보고 | - 테스트 수행 현황, 실적, 단계별 시작/종료기준 점검 - 테스트 수행 산출물 - 이슈 및 리스크 현황 | 단계별테스트(차수별) 종료시 | 테스트 매니저 | PM |
|  | 테스트차수별결과보고 |  |  |  |  |
| 수시 보고 | 테스트수행 현황보고 | - PM의 요구나 필요시 테스트 수행 현황, 주요이슈, 리스크 현황 보고 | 일간/주간보고, 필요시 | 테스트 매니저 | PM |

조직(기업작성)

조직

<작성 가이드>

테스트 조직을 알기 쉽게 그림 또는 표로 기술한다.

과제 담당자, 품질관리 리드, 관리 수행자, 검증 수행자 등 테스트 관련 주요 역할이 빠지지 않게 테스트 조직을 구성한다. 과제 추진 기업의 테스트 역할과 책임은 과제 추진 기업 내 개발 조직의 역할과 책임과 무관하게 독립적으로 구성하는 것이 좋다. 하지만 현실적으로 개발 조직의 역할을 테스트 조직의 역할로 자연스럽게 연결하는 경우가 많다. 과제 규모가 작을수록 이런 경향이 강하며 개발 조직과 테스트 조직이 일치하는 경우가 많다.

STA테스팅컨설팅과 같은 테스트 전문 조직이 있다면 테스트 전문 조직을 적극 활용하도록 과제 테스트 조직을 구성한다.

<Sample>

품질관리 관련 조직도를 삽입하거나 작성한다.

역할 및 업무

<작성 가이드>

테스트 조직에서 역할을 수행할 담당자와 주요 업무를 정확히 기술한다. 담당자를 정확하게 기술해서 테스트를 원활히 진행토록 한다.

<Sample>

| 주체 |  | 역할 | 담당자 | 주요 업무 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NIPA |  |  | 김관리 | - 과제 수행 계획서 검토 - 과제 진척 보고 검토 - 과제 이슈 수집 및 대응 방안 제시 - 품질 검증 중간 및 수시 보고 검토 - 품질 검증 최종 보고 검토 - 지역/과제별 진행 현황 모니터링 및 제어 |
| 지역진흥원 |  |  | 최관리 | - 지역별 품질 관리 계획 수립 및 리뷰(STA 참여) - 지역별 과제 수행 계획서 검토 - 지역별 과제 진척 보고 검토 - 지역별 과제 이슈 수집 및 대응 방안 제시 - 지역별 품질 검증 중간 및 수시 보고 검토 - 지역별 진행 현황 모니터링 및 제어 |
| 과제추진기업 |  |  | 이수행 | - 과제 별 리스크 분석 - 과제 별 테스트 계획 및 상세 전략 검토/합의 - 과제 별 테스트 설계 - 과제 별 테스트 실행 - 과제 별 테스트 결과 보고서 정보 입력 - 과제 별 결함관리 - 과제 별 테스트 진척/결과 수집 - 과제 별 테스트 결과 보고서 작성 - 과제 별 품질검증 지원 |
| STA테스팅컨설팅 | 디렉터 / 총괄 책임자 |  | 윤진우/ 김관호 | - 전체 과제 인력//일정/진척 관리 - 품질관리 전략 수립 - 품질관리 프레임웍 정의 - 전체 테스트/품질검증 결과 보고서 리뷰 |
|  | 품질관리 리더 |  | 김관호 | - 그룹 인력 관리 - 품질관리 전략 수립 - 품질관리 프레임웍 정의 및 배포 - 품질관리 전략과 프레임웍 교육 - 과제 별 품질 목표 수립 - 과제 별 리스크 분석 가이드 - 과제 별 테스트 계획 및 상세 전략 수립 - 과제 별 테스트/품질검증 결과 보고서 리뷰 - 전체 테스트/품질검증 결과 보고서 작성 |
|  | 관리 수행자 |  | 나성주 | - 과제 별 품질 목표 수립 - 과제 별 리스크 분석 가이드 - 과제 별 테스트 계획 및 상세 전략 수립 - 과제 별 테스트 설계 가이드 - 과제 별 테스트/품질검증 진척/결과 수집 - 과제 별 테스트 결과 보고서 작성 (과제 담당자와 함께 작성) - 과제 별 품질검증 결과 보고서 작성 - 과제 별 테스트/품질검증 이슈 리뷰 및 조정 |
|  | 검증 수행자 |  | 홍길동 | - 테스트 및 품질검증 대상/범위 확정 - 테스트 및 품질검증 수행 - 테스트 및 품질검증 결과 수집 및 입력 - 품질검증 결과 보고서 정보 입력 - 테스트 및 품질검증 이슈 보고 |
|  | 자동화팀 |  | 홍준표 | - 과제 별 품질점검계획서 검토 - 과제 별 테스트계획 수립 지원 - 과제 별 자동화도구 활용/지원 |

일정

테스트 일정

<작성 가이드 1>

마일스톤에 따른 테스팅 활동 및 피드백 절차 등을 식별한다.

WBS형태의 일정표로 작성할 수 있다.

각 테스팅 활동에 대한 소요 일정을 추정한다.

관련 연관(종속) 작업을 명시한다.

단위, 통합, 시스템 테스트 단계별로 작성한다.

* 중간 검증을 수행 할 경우에는 중간 검증 일정을 명시 한다.

<Sample 1>

| 단계 | 주요업무 | 일정 | 일수 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계획 | 환경준비 | 0000.00.00~0000.00.00 | 3 | - 테스트 범위, 목표, 일정 산출, 환경 구축 등 |
|  | 도구설치 | ~ | 2.5 | - 정적 분석 도구 설치 - 단위 테스트 지원 도구 설치 |
|  | 계획서 준비 | ~ |  | 테스트 계획 데이터 수집 |
|  | 계획서 작성 | ~ |  | 테스트 계획서 작성(총괄) |
| 설계 | 테스트 설계 명세서 작성 | ~ |  | 통합 테스트 상황(Condition)도출 |
|  | 테스트 케이스 도출 | ~ |  | - 단위 테스트 케이스 생성 - 통합 테스트 케이스 설계 - 시스템 테스트 시나리오 구성 |
| 실행 | 테스트 수행 | ~ |  | 단위 테스트 수행 |
|  | 테스트 수행 | ~ |  | 통합 테스트 수행 |
|  | 테스트 수행 | ~ |  | 시스템 테스트 수행 |
|  | 테스트 마감 활동 | ~ |  | - 결함 보고 - 이슈 발생시 상태보고서 작성 |
| 종료 | 프로젝트 종료 보고 | ~ |  | - 테스트 수행내역 분석 - 테스트 결과보고 |

<작성 가이드 2>

각 테스트 유형 별 주요 업무와 일정을 수립한다. 주요 업무에 대한 테스트 산출물도 기술한다. 산출물의 내용과 분량 상세 요구 수준 등은 테스트 일정에 영향을 미친다.

가능하고 현실성 있는 테스트 일정을 수립 시 테스트 대상 규모, 선정된 테스트 설계 기법 및 테스트 강도, 투입할 테스트 인력, 시스템 개발 일정 등을 함께 고려한다. 또 원활한 테스트 수행을 위해 각 테스트 단계(유형) 초반에 필요한 테스트 교육 계획을 수립하는 것이 바람직하다.

* 중간 검증을 수행 할 경우에는 중간 검증 일정을 명시 한다.

<Sample 2>

| 구분 | 일정 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1월 | 3월 | 5월 | 7월 | 9월 |
| 테스트 계획 | 테스트 계획서 작성(2/24 ~ 2/25) |  |  |  |  |
| 테스트 서버 구성 |  |  | 테스트서버 구성(4/27 ~ 4/30) |  |  |
| 단위 테스트 |  | 1차 단위테스트(3/26 ~3/27) |  | 2차 단위테스트(5/4 ~ 5/6) |  |
| 통합 테스트 |  |  | 통합 테스트(5/7 ~ 5/28) |  |  |
| 성능 테스트 |  |  | 성능 테스트(5/18 ~ 5/22) |  |  |
| 시스템 테스트 |  |  |  | 시스템 테스트(5/25 ~ 5/29) |  |

자원 투입 계획

| 구분 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 총계 (M/M) |
| 테스트 단계 |  | 단위,통합테스트 |  |  |  |  |  |  | 중간품질검증 |  | 최종품질검증 |  |  |
| 테스트리더 (TM) |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3.0 |
| 테스터 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 5 |  | 8.0 |
| 총계 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  | 11.0 |

* 과제 진행 일정상황에 따라 변동 가능

교육

<작성 가이드>

품질관리, 테스트 관련 교육명, 일정, 대상 등을 기록한다.

<Sample>

| 교육명 | 일정 | 교육형태 | 교육대상 | 교육시간 | 주체 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 테스트 계획소개 | 요구사항정의 단계 | 과제 추진기업별 | 테스트팀, 개발자, 이해관계자 | 2시간 | 품질관리담당자 | 품질관리(테스트)계획서 |
| 리스크기반 테스팅 교육 | 요구사항정의 단계 | 집체 | 테스트팀, 개발자, 이해관계자 | 2시간 | STA테스팅컨설팅 | 리스크기반전략가리스 |
| ISO 25010 품질특성교육 | 요구사항정의 단계 | 과제 추진기업별 | 테스트팀, 개발자 | 2시간 | STA테스팅컨설팅 | 품질특성 교재 |
| 테스트 설계 기법 | 요구사항정의 단계 | 집체 | 테스트팀, 개발자 | 4시간 | STA테스팅컨설팅 | 테스트 설계기법 교재 |
| CI 환경에서 단위테스트 | 설계 단계 | 과제 추진기업별 | 테스트팀, 개발자 | 4시간 | STA테스팅컨설팅 | 단위, 통합테스트계획서 |
| 자동화 도구 | 구현 단계 | 과제 추진기업별 | 테스트팀, 개발자 | 4시간 | STA테스팅컨설팅, (품질역량센터 도구담당자) | 자동화 도구 매뉴얼 |

별첨

별첨 1 품질관리(테스트)계획서_별첨1_리스크기반테스트전략가이드

별첨 2 품질관리(테스트)계획서_별첨2_리스크분석서