

|  |  |
| --- | --- |
| **템플릿명** | **테스트 진척 보고서** |
| **구 분** | 문서 본문 |
| **적용 범위** | 과제 공통 템플릿 |
| **문서 버전** | 1.0 |
| **개 정 일** | 2013. 05. 10 |
| **활 용 팁** | 본문의 *파란색 기울임체*는 각 항목별 가이드를 의미함 |
| 문서 작성 후, 이 표는 삭제하세요 | |

***2013 지역SW융합 과제***

|  |
| --- |
| **테스트 진척 보고서** |

|  |  |
| --- | --- |
| **지역명** | 제주 지역 |
| **과제명** | 해상가두리 시설관리를 위한 지능형 S/W 및 Embedded 시스템 개발 |
| **추진기업명** | ㈜글로비트컨소시엄 |
| **작성자** | 고우리 |
| **문서버전** | V1.0 |
| **작성일자** | 2013-07-22 |

㈜글로비트컨소시엄

제주지역

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **테스트 진척 보고서** | | | | | | |
| **프로젝트명** | 해상가두리 시설관리를 위한 지능형 S/W 및 Embedded 시스템 개발 | | | | | |
| **요약** | 1차 단위테스트 완료 | | | | | |
| **중요도** | 중 | | **진행률** | | 100% | |
| **보고대상** | **소속** | **성명** | | **수행기간** | | 2013-06-28 |
| Biz개발팀 | 김정은 | |
| **작성자** | 고우리 | | **작성일** | |  | |
| **관련지표** | 단위테스트진척률20% | | | | | |
| **용어/레퍼런스** |  | | | | | |
| **현황 및 이슈사항** | | | | | | |
| 1. **주요이슈 및 현황**   수정 프로세스 테스트 시 일부 오류 발견   1. **이슈 설명**   등록과 삭제 프로세스는 잘 진행되는 편이나, 수정 프로세스 진행 시, 수정내역이 반영 안되는 오류가 몇 건 발생하여, 앞으로 개발 시 수정프로세스를 좀 더 면밀히 검토할 필요 있음 | | | | | | |
| **기타사항** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **테스트 진척 보고서** | | | | | | |
| **프로젝트명** | 해상가두리 시설관리를 위한 지능형 S/W 및 Embedded 시스템 개발 | | | | | |
| **요약** | 2차 단위테스트 완료 | | | | | |
| **중요도** | 중 | | **진행률** | | 100% | |
| **보고대상** | **소속** | **성명** | | **수행기간** | | 2013-07-19 |
| Biz개발팀 | 김정은 | |
| **작성자** | 고우리 | | **작성일** | |  | |
| **관련지표** | 단위테스트진척률40% | | | | | |
| **용어/레퍼런스** |  | | | | | |
| **현황 및 이슈사항** | | | | | | |
| 1. **주요이슈 및 현황**   단위 테스트 시 발견된 특별한 오류사항 없음   1. **이슈 설명**   … | | | | | | |
| **기타사항** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **테스트 진척 보고서** | | | | | | |
| **프로젝트명** | 해상가두리 시설관리를 위한 지능형 S/W 및 Embedded 시스템 개발 | | | | | |
| **요약** | 3차 단위테스트 완료 | | | | | |
| **중요도** | 중 | | **진행률** | | 100% | |
| **보고대상** | **소속** | **성명** | | **수행기간** | | 2013-08-02 |
| Biz개발팀 | 김정은 | |
| **작성자** | 고우리 | | **작성일** | |  | |
| **관련지표** | 단위테스트진척률60% | | | | | |
| **용어/레퍼런스** |  | | | | | |
| **현황 및 이슈사항** | | | | | | |
| 1. **주요이슈 및 현황**   단위 테스트 시 발견된 특별한 오류사항 없음   1. **이슈 설명** | | | | | | |
| **기타사항** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **테스트 진척 보고서** | | | | | | |
| **프로젝트명** | 해상가두리 시설관리를 위한 지능형 S/W 및 Embedded 시스템 개발 | | | | | |
| **요약** | 4차 단위테스트 완료 | | | | | |
| **중요도** | 중 | | **진행률** | | 100% | |
| **보고대상** | **소속** | **성명** | | **수행기간** | | 2013-09-06 |
| Biz개발팀 | 김정은 | |
| **작성자** | 고우리 | | **작성일** | |  | |
| **관련지표** | 단위테스트진척률80% | | | | | |
| **용어/레퍼런스** |  | | | | | |
| **현황 및 이슈사항** | | | | | | |
| 1. **주요이슈 및 현황**   단위 테스트 시 발견된 특별한 오류사항 없음   1. **이슈 설명** | | | | | | |
| **기타사항** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **테스트 진척 보고서** | | | | | | |
| **프로젝트명** | 해상가두리 시설관리를 위한 지능형 S/W 및 Embedded 시스템 개발 | | | | | |
| **요약** | 5차 단위테스트 완료 | | | | | |
| **중요도** | 중 | | **진행률** | | 100% | |
| **보고대상** | **소속** | **성명** | | **수행기간** | | 2013-09-24 |
| Biz개발팀 | 김정은 | |
| **작성자** | 고우리 | | **작성일** | |  | |
| **관련지표** | 단위테스트진척률100% | | | | | |
| **용어/레퍼런스** |  | | | | | |
| **현황 및 이슈사항** | | | | | | |
| 1. **주요이슈 및 현황**   단위 테스트 시 발견된 특별한 오류사항 없음   1. **이슈 설명** | | | | | | |
| **기타사항** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **테스트 진척 보고서** | | | | | | |
| **프로젝트명** | 해상가두리 시설관리를 위한 지능형 S/W 및 Embedded 시스템 개발 | | | | | |
| **요약** | 1차 통합테스트 완료 | | | | | |
| **중요도** | 중 | | **진행률** | | 100% | |
| **보고대상** | **소속** | **성명** | | **수행기간** | | 2013-07-22 |
| Biz개발팀 | 김정은 | |
| **작성자** | 고우리 | | **작성일** | |  | |
| **관련지표** | 통합테스트진척률33% | | | | | |
| **용어/레퍼런스** |  | | | | | |
| **현황 및 이슈사항** | | | | | | |
| 1. **주요이슈 및 현황**   통합 테스트 시 발견된 특별한 오류사항 없음   1. **이슈 설명** | | | | | | |
| **기타사항** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **테스트 진척 보고서** | | | | | | |
| **프로젝트명** | 해상가두리 시설관리를 위한 지능형 S/W 및 Embedded 시스템 개발 | | | | | |
| **요약** | 2차 통합테스트 완료 | | | | | |
| **중요도** | 중 | | **진행률** | | 100% | |
| **보고대상** | **소속** | **성명** | | **수행기간** | | 2013-09-13 |
| Biz개발팀 | 김정은 | |
| **작성자** | 고우리 | | **작성일** | |  | |
| **관련지표** | 통합테스트진척률66% | | | | | |
| **용어/레퍼런스** |  | | | | | |
| **현황 및 이슈사항** | | | | | | |
| 1. **주요이슈 및 현황**   통합 테스트 시 발견된 특별한 오류사항 없음   1. **이슈 설명** | | | | | | |
| **기타사항** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **테스트 진척 보고서** | | | | | | |
| **프로젝트명** | 해상가두리 시설관리를 위한 지능형 S/W 및 Embedded 시스템 개발 | | | | | |
| **요약** | 3차 통합테스트 | | | | | |
| **중요도** | 중 | | **진행률** | | 100% | |
| **보고대상** | **소속** | **성명** | | **수행기간** | | 2013-10-23 |
| Biz개발팀 | 김정은 | |
| **작성자** | 고우리 | | **작성일** | |  | |
| **관련지표** | 통합테스트진척률100% | | | | | |
| **용어/레퍼런스** |  | | | | | |
| **현황 및 이슈사항** | | | | | | |
| 1. **주요이슈 및 현황** 2. **이슈 설명** | | | | | | |
| **기타사항** |  | | | | | |